### UCHWAŁA NR XXV/104/2025 RADY MIASTA WŁOCŁAWEK z dnia 28 października 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

na lata 2025 – 2043

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153), art. 12 pkt 11 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107 i 1907) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 i 7, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39 i 1180)

uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/139/2024 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043, zmienionej Uchwałą Nr XIV/2/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 20 stycznia 2025 r., Uchwałą Nr XV/12/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 
18 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XVI/24/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 marca 2025 r., Uchwałą Nr XVII/39/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XVIII/51/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 maja 2025 r., Uchwałą Nr XX/65/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 17 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XXI/75/2025 Rady Miasta Włocławek z dnia 11 lipca 2025 r., Uchwałą Nr XXII/81/2025 z dnia 26 sierpnia 2025 r., Uchwałą Nr XXIII/89/2025 z dnia 23 września 2025 r. i Uchwałą Nr XXIV/93/2025 z dnia 30 września 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

- Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta Ewa Szczepańska

### U Z A S A D N I E N I E

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta w Załączniku Nr 1 poz. 10.8 w roku 2033 została ujęta korekta pożyczki, zgodnie z aneksem nr 2 do Umowy nr 15/2024/KPFR zawartej pomiędzy Kujawsko – Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o. a Gminą Miasto Włocławek.

* * *

Podjętą przez Radę Miasta Włocławek Uchwałę Nr XXIV/93/2025 z dnia 30 września 2025 r. zmieniającą uchwałą w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 – 2043 urealniono do poziomu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów aktualnie obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 r., zmienionej w okresie między sesjami Zarządzeniami Prezydenta 
i przedłożonego projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Włocławek na 2025 r. oraz zaktualizowano wykaz przedsięwzięć o następujące zadania planowane do realizacji:

W pkt 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

w wydatkach bieżących:

- wprowadzono projekt pn. „Kierunek zawód” na łączną kwotę nakładów finansowych 
w wys. 292.560,00 zł. Projekt realizowany w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 263.160,00 zł, na rok 2026 – 29.400,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- na zadaniu pn. „Termomodernizacja budynków oświatowych w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Włocławek" zmniejszono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 1.624.349,93 zł, o kwotę 5.298.830,80 zł w roku 2026 i o kwotę 5.042.487,70 zł w roku 2027. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 11.953.236,53 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 6.029.356,54 zł, na rok 2026 – 2.009.066,00 zł, na rok 2027 – 2.514.813,99 zł,

- na zadaniu pn. „Rozwój zeroemisyjnego transportu publicznego we Włocławku poprzez zakup zeroemisyjnego transportu wraz z niezbędną infrastrukturą - etap II” proponuje się zmniejszenie wydatków o kwotę 30.000,00 zł w roku 2025 i zwiększenie wydatków o kwotę 4.988.830,80 zł w roku 2026. Złożona oferta na realizację zadania w roku 2025 w zakresie budowy kontenerowej stacji transformatorowej jest niższa niż zaplanowana w oparciu o szacunki. Z kolei zwiększenie w roku 2026 wynika z wyższej kwoty oferty w zakresie zakupu 14 autobusów klasy MAXI. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 60.767.360,00 zł. Lata realizacji 2024 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 2.692.575,44 zł, na rok 2026 – 57.632.830,80 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Stworzenie infrastruktury biznesowej we Włocławskim Inkubatorze Innowacji i Przedsiębiorczości wykorzystywanej przez podmioty gospodarcze działające w obszarze MOF Włocławek oraz powołaniem Sieci Włocławskiego Centrum Biznesu w celu świadczenia usług o charakterze podstawowym, specjalistycznym i zaawansowanym” na łączną kwotę nakładów finansowych w wys. 7.176.222,00 zł. Projekt polegał będzie na stworzeniu nowoczesnej przestrzeni FabLab-WłoLab w budynku Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości poprzez wyposażenie w infrastrukturę technologiczną uzupełniającą istniejące zasoby. Planowane strefy: Grafiki, Modelarni, 3D i Robotyki, Nowych Mediów. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 0,00 zł, na rok 2027 – 7.176.222,00 zł. W pkt 1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),

w wydatkach bieżących:

- na zadaniu pn. „Dostawa tablic rejestracyjnych oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 7.544,46 zł, w roku 2026 o kwotę 37.722,30 zł i w roku 2027 o kwotę 30.177,84 zł. Zwiększenie wydatków następuje w związku z planowanym podpisaniem umowy z wykonawcą. Łączna kwota nakładów finansowych wynosi 1.088.340,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 360.690,00 zł, na rok 2026 – 404.250,00 zł, na rok 2027 – 323.400,00 zł,

w wydatkach majątkowych:

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Przebudowa Urzędu Miasta Włocławek” 
o kwotę 400.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania umożliwi przygotowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na dostosowanie budynku zlokalizowanego przy ul. Bojańczyka 7 na potrzeby funkcjonowania w nim wydziałów Urzędu Miasta Włocławek. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 3.134.147,95 zł. Lata realizacji 2020 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.400.000,00 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2027 na zadaniu pn. „Przebudowa Placu Wolności” o kwotę 100.000,00 zł. Zabezpieczenie dodatkowych środków w planie zadania umożliwi zawarcie umów na przyłącze do sieci elektroenergetycznej. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.330.000,00 zł. Lata realizacji 2022 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.050.000,00 zł, na rok 2026 – 500.000,00 zł, na rok 2027 – 210.000,00 zł,

- na zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Królewieckiej 12” zwiększono limit wydatków w roku 2026 o kwotę 150.000,00 zł i w roku 2027 o kwotę 130.000,00 zł. Powyższe zwiększenie umożliwi zabezpieczenie środków na wydatki związane z podjęciem działań niezbędnych do wszczęcia procedury udzielenia zamówienia publicznego, które jest konieczne do pozyskania dofinansowania dla projektu. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 4.940.727,75 zł. Lata realizacji 2021 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 - 4.500.000,00 zł, na rok 2026 – 249.000,00 zł, na rok 2027 – 130.000,00 zł,

- na zadaniu pn. „Budowa drogi stanowiącej przedłużenie ul. Letniej od Al. Jana Pawła II do ul. Szyszkowej” zwiększono limit wydatków w roku 2025 o kwotę 200.000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 220.000,00 zł celem podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 13.792.946,85 zł. Lata realizacji 2022 - 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 12.765.652,84 zł, na rok 2026 – 220.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Mielęcińskiej” o kwotę 220.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w terminie późniejszym. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 511.828,00 zł. Lata realizacji 2025 - 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 0,00 zł, na rok 2026 – 11.828,00 zł, na rok 2027 – 500.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ul. Mielęcińskiej do ul. Letniej” o kwotę 200.000,00 zł. Zawarta została umowa z wykonawcą na kwotę niższą niż planowano. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.492.600,00 zł. Lata realizacji 2023 - 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 1.002.600,00 zł, na rok 2026 – 110.000,00 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa ul. Energetyków na odcinku od ul. Hutniczej do przejścia podziemnego dla pieszych pod torami kolejowymi” o kwotę 109.211,00 zł, stanowiące środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 6.149.789,00 zł. Lata realizacji 2022 - 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 
– 5.490.789,00 zł, na rok 2026 – 600.000,00 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Przebudowa Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 160.000,00 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę nie przystąpił do podpisania umowy. Kolejna oferta przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. Zwiększenie planu umożliwi zawarcie umowy z wykonawcą i realizację zadania. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 420.000,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 180.000,00 zł, na rok 2026 – 240.000,00 zł,

- zwiększono limit wydatków w roku 2025 na zadaniu pn. „Budowa aktywnych przejść dla pieszych / przejazdów rowerowych” o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenie planu zadania jest niezbędne w związku z przedstawionymi szacunkami przez potencjalnych wykonawców ze względu na planowaną budowę aktywnych przejść dla pieszych/przejazdów rowerowych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 428.743,63 zł. Lata realizacji 2023 – 2025, w tym limit wydatków na rok 2025 
– 280.000,00 zł,

- wprowadzono zadanie pn. „Dokapitalizowanie Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację zadania Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu, wraz z rozbiórką istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Cyganka we Włocławku" na łączną kwotę w wys. 43.305.655,49 zł w związku z przyznaniem Gminie Miasto Włocławek finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat. Lata realizacji 2025 – 2027, w tym limit wydatków na rok 2025 – 33.651.941,07 zł, na rok 2026 – 7.022.346,16 zł, na rok 2027 – 2.631.368,26 zł,

- zmniejszono limit wydatków w roku 2026 na zadaniu pn. „Budowa PSZOK” o kwotę 319.533,50 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania. W roku bieżącym została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Łączna kwota nakładów finansowych po zmianie wynosi 2.111.133,00 zł. Lata realizacji 2025 – 2026, w tym limit wydatków na rok 2025 – 611.133,00 zł, na rok 2026 – 1.500.000,00 zł.

Przedstawiając powyższe proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu.