Tabela nr 1. Cele Programu ochrony środowiska, kierunki interwencji, zadania.

| Lp. | Obszar interwencji | Cel długookresowy | Wskaźnik | Kierunek interwencji | `Zadania | Podmiot odpowiedzialny | Ryzyka | Stan realizacji zadań. w okresie 2020 - 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa** | **Wartość bazowa** | **Wartość docelowa** |
| GŁÓWNE OBSZARY INTERWENCJI |  |
| 1. | **Ochrona klimatu i jakości powietrza** | Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta | Liczba termomodernizowanych budynków | 0 | >0(7) | **Poprawa jakości powietrza na terenie** **miasta** | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  | Urząd Miasta WłocławekSpółdzielnie Mieszkaniowe | - Nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych | Zrealizowano i dalsza kontynuacja  |
| Liczba termomodernizowanych budynków | 0 | >0(89) | Termomodernizacja budynków wielorodzinnych | Urząd Miasta WłocławekSpółdzielnie Mieszkaniowe | - Nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Liczba nowych instalacji OZE | 0 | >0(17) | Montaż instalacji OZE na terenie budynków mieszkalnych  | Urząd Miasta Włocławek, mieszkańcy Spółdzielnie Mieszkaniowe | - Nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Budowa farm fotowoltaicznych na potrzeby ładowania elektrycznego taboru pojazdów transportu zbiorowego  | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków finansowych | Kontynuacja |
| Liczba wykonanych projektów | 0 | >0(1) | Projekty domów ekologicznych (wolnostojącego, w zabudowie bliźniaczej oraz szeregowej) | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków finansowych | Kontynuacja |
| Liczba wymienionych kotłów | 0 | >0(423) | Wymiana niskosprawnych kotłów na terenie miasta | Urząd Miasta Włocławek, mieszkańcy, przedsiębiorcy, inne jednostki | - Brak środków finansowych  | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Liczba wymienionych punktów [liczba opraw] | 0 | >0 (2289) | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta | Urząd Miasta Włocławek | - Brak zrealizowania inwestycji | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1 (1) | **Budowa i przebudowa sieci****ciepłowniczych (ograniczenie****emisji gazów i pyłów oraz****strat energii)** | Budowa instalacji odsiarczania i odpylania dla kanałów Em-1 (kotły WR-10 Nr 1, Nr 2) i Em-2 (kotły WR-25 Nr 3, Nr 4) | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | - Brak zrealizowania inwestycji | Zrealizowano |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Zakup instalacji do produkcji biopaliwa z odpadów przemysłowych poprawiających kaloryczność biopaliwa, jako wsadu do instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych  | Urząd Miasta Włocławek,Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.,PGK „Saniko” Sp. z o.o. | - Brak zrealizowania inwestycji | Kontynuacja |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji palnej odpadów komunalnych i osadów ściekowych  | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | - Brak zrealizowania inwestycji | Zaniechano – NFOŚiGW odrzucił wniosek o dofinansowanie  |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1 (1) | Budowa instalacji odazotowania dla kotłów WR-10 nr 1 i nr 2 oraz WR-25 nr 3 i nr 4 | Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. | - Brak zrealizowania inwestycji | Zrealizowano |
| Liczba przeprowadzonych kontroli  | 0 | 43 | **Działalność kontrolna**  | Kontrola przedsiębiorstw w zakresie emisji pyłów i gazów do powietrza | WIOŚ w Bydgoszczy | - Brak przeprowadzanych kontroli | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Liczba przeprowadzonych kontroli | W miarę potrzeb 1 1029 | Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie stosowanych paliw (eliminowanie spalania odpadów w gospodarstwach domowych) | Urząd Miasta WłocławekStraż Miejska | - Brak przeprowadzanych kontroli | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Długość przebudowanych dróg gminnych [km] | 0 | >0 (7,029) | **Ograniczenie uciążliwości systemu komunikacyjnego[[1]](#footnote-1)** | Przebudowa dróg gminnych | Miejski Zarząd Dróg we Włocławku | - Brak zrealizowania inwestycji | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Liczba nowych autobusów nisko i zero emisyjnych  | 0 | >0 (13) | Zakup autobusów nisko i zeroemisyjnych  | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków finansowych  | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Bezemisyjny transport miejski na terenie miasta Włocławek  | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków finansowych  | Dalsza kontynuacja |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1 (1) | Zielone przystanki w mieście Włocławek | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków finansowych  | Zrealizowano  |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Autonomiczny transport na terenie miasta Włocławek | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków finansowych  | Dalsza kontynuacja |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(1) | Rozbudowa sytemu ITS | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków finansowych  | Zrealizowano  |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Dostawa sytemu wypożyczalni zeroemisyjnych skuterów miejskich  | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków finansowych  | Dalsza kontynuacja |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Rozbudowa sieci dróg rowerowych - VELOSTRADA | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków finansowych  | Dalsza kontynuacja |
| Liczba rowerów miejskich | 0 | >0 (223) | WŁOWER, czyli uruchomienie systemu roweru miejskiego we Włocławku | Miejski Zarząd Dróg we Włocławku | - Brak zrealizowania inwestycji- Brak zainteresowania mieszkańców | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Długość nowo wybudowanych ścieżek rowerowych [km] | 0 | >0 (2,480 rowerowe); (3,627 piesze) | Budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych | Miejski Zarząd Dróg we Włocławku | - Nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| 2. | **Zagrożenia hałasem** | Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców miasta | Liczba rozpisanych przetargów na modernizację/przebudowę dróg, które uwzględniają takie zapisy | **Podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta poprzez eliminację zagrożeń hałasem** | Tworzenie zabezpieczeń przed oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego poprzez wprowadzanie odpowiednich zapisów w SIWZ uwzględniające m.in. montowanie dźwiękoszczelnych okien, kładzenie cichej nawierzchni i budowę ekranów akustycznych | Urząd Miasta Włocławek,zarządcy dróg | - brak wprowadzania odpowiednich zapisów w SIWZ | Brak danych |
| Istnienie rejestru źródeł uciążliwości akustycznej | 0 | **Brak rejestru** | Aktualizacja inwentaryzacji źródeł uciążliwości akustycznej | WIOŚ w Bydgoszczy | - Przedłużająca się procedura wprowadzania zmian do przepisów prawa miejscowego | Dalsza kontynuacja |
| Liczba przeprowadzonych kontroli [szt.] | 0 | 2(35) | Kontrola emisji hałasu do środowiska z obiektów działalności gospodarczej | WIOŚ w Bydgoszczy | - Brak prowadzenia kontroli | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| 3 | **Pola elektromagnetyczne** | Kontrola niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego do środowiska na terenie miasta | Istnienie rejestru źródeł promieniowania elektromagnetycznego | 0 | **Brak rejestru** | **Podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta poprzez eliminację zagrożeń promieniowaniem elektromagnetycznym** | Inwentaryzacja źródeł emisji pól elektromagnetycznych i obszarów objętych oddziaływaniem pól | WIOŚ w Bydgoszczy | - | Dalsza kontynuacja |
| Liczba lokalizacji bezkonfliktowych  | 0 | >0 | Preferowanie bezkonfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego | Urząd Miasta Włocławek | - | Brak danych |
| Odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego | Uwzględnienie zapisów dotyczących ochrony przed ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta | Urząd Miasta Włocławek | - Przedłużająca się procedura wprowadzania zmian do przepisów prawa miejscowego | Brak danych |
| 4 | **Gospodarowanie wodami** | Zrównoważone gospodarowanie wodami powierzchniowymi i podziemnymi umożliwiające zaspokojenie potrzeb wodnych gminy przy utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód | Liczba przeprowadzonych kontroli jakości wód na terenie miasta | 0 | 2(186) | **Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych** | Prowadzenie stałego lokalnego i regionalnego monitoringu wód | GIOŚ | - Brak prowadzenia monitoringu- Zanieczyszczenia ze strony mieszkańców i przedsiębiorców | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Liczba prowadzonych kontroli  | 0 | 2(2)  | Kontrola podmiotów gospodarczych posiadających pozwolenia wodnoprawne pod kątem przestrzegania norm i wytycznych zapisanych w tych decyzjach | Wody Polskie | - Brak prowadzonych kontroli  |  Brak prowadzonych kontroli |
| Liczba akcji promocyjnych | 0 | 2(2) | Propagowanie zachowań sprzyjających oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-promocyjne (akcje, kampanie skierowane do wszystkich grup społecznych) | Urząd Miasta Włocławek | - Brak zainteresowania ze strony mieszkańców | Zrealizowano  |
| 5 | **Gospodarka wodno - ściekowa** | Podniesienie komfortu życia mieszkańców miasta poprzez stworzenie nowoczesnej infrastruktury związanej z gospodarką wodno-ściekową | Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 254,8 | 0 | **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury związanej z gospodarką wodno – ściekową** | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie dzielnicy Wschód o łącznej długości 6,6 km w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Brak pozyskania środków unijnych  |  Zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji na lata 2023-2029 nie planuje się budowy sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Wschód, w tym w ul. Rybnickiej. Wykonano jedynie dokumentację projektową dla zadania dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Rybnickiej |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 254,8 | 257,2 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłocznią ścieków w ul. Płockiej na odcinku od Ronda Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Rozdroże i ul. Granicznej 4 i 6, o łącznej długości 3,2 km | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | Inwestycja podzielona na dwa etapy Realizację I etapu rozpoczęto w 2021 roku, Roboty budowlane zakończono w 2022 roku. W 2023 roku poniesiono nakłady na umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie drogowym. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 1,2 km oraz sieć kanalizacji tłocznej o dł. 1,2 km wraz z tłocznią ścieków. |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 254,8 | 0 | Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią ścieków w rejonie ujęcia i stacji uzdatniania wody SUW Krzywe Błota (odprowadzanie wód popłucznych do kanalizacji zbiorczej) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | W 2022 roku wykonano projekt |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 254,8 | 255,8 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Lisek na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Obwodowej (zadanie kontynuowane) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | Realizacja zadania została zakończona w 2020 r., w ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 0,5 km oraz sieć kanalizacji tłocznej o dł. 0,5 km wraz z tłocznią ścieków. |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 254,8 | >254,8 (255,1) | Budowa sieci kanalizacyjnej dla osiedla przy ul. Celulozowej 0,3 km | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | Realizacja zadania została zakończona w 2021 r., w ramach inwestycji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o dł. 0,3 km. |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 254,8 | 272,3 | Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”(projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) oraz planowanego rozszerzenia projektu o łącznej długości sieci 17,8 km (w tym w ramach rozszerzenia 7,6 km) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | Inwestycja realizowana jest etapowo, w okresie sprawozdawczym w ramach zadania zmodernizowano następujące długości sieci kanalizacyjnej: w 2020 r. 8,2 km,w 2021 r. 5,5 km,w 2022 r. 3,8 km w 2023 r. 0,0 km |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 254,8 | 0 | Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 4,8 km (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | Zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji na lata 2023-2029, realizacja przewidziana w 2027 roku, uzależniona od pozyskania środków unijnych.W 2023 roku trwały prace projektowe. |
| Długość sieci kanalizacyjnej [km] | 254,8 | 255,37 | Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” i poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 1,9 km | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zmodernizowano następujące długości sieci kanalizacyjnej: w 2020 r. 0,2 km,w 2021 r. 0,3 km,w 2022 r. 0,07 km w 2023 r. 0,0 km |
| Długość sieci wodociągowej [km] | 207,0 | 212,6 | Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” o łącznej długości 9,1 km (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | Inwestycja realizowana jest etapowo, w okresie sprawozdawczym w ramach zadania zmodernizowano następujące długości sieci wodociągowej: w 2020 r. 2,7 km,w 2021 r. 2,9 km,w 2022 r. 0,0 km w 2023 r. 0,0 km |
| Długość sieci wodociągowej [km] | 207,0 | 0 | Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 11,4 km (realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Brak pozyskania środków unijnych  | Zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji na lata 2023-2029, realizacja przewidziana w latach 2024-2029, uzależniona od pozyskania środków unijnych |
| Długość sieci wodociągowej [km] | 207,0 | 208,5 | Modernizacja i wymiana sieci wodociągowej poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” i poza projektem „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” o łącznej długości sieci 0,6 km | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | W okresie sprawozdawczym w ramach zadania zmodernizowano następujące długości sieci wodociągowej: w 2020 r. 0 km,w 2021 r. 0,8 km,w 2022 r. 0,3 km w 2023 r. 0,5 km. |
| Liczba przebudowanych oczyszczalni  | 0 | 1 (0) | Modernizacja i przebudowa Grupowej Oczyszczalni Ścieków w zakresie gospodarki ściekowej i osadowej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap”, w tym modernizacja instalacji ciepła i budowa oze (gazogenerator i fotowoltaika), realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej, planowane zakończenie w 2027 r. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Brak pozyskania środków unijnych  | Realizacja zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji…. na lata 2023-2029 przewidziana w latach 2025-2029, uzależniona od pozyskania środków unijnych. |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1 (1) | Modernizacja 2 przepompowni ścieków P1 przy ul. Płockiej i P5A przy ul. Bobrownickiej ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Brak pozyskania środków unijnych  | Realizacja zadania została zakończona w 2021 r., w ramach inwestycji zmodernizowano 2 przepompownie ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej o łącznej długości 0,6 km (wykazano w zadaniu dot. modernizacji sieci). |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Modernizacja i przebudowa Przepompowni Głównej i 3 przepompowni ścieków (P4 ul. Toruńska, PMC Al. Jana Pawła II, P11 ul. Solna) w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” , realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Brak pozyskania środków unijnych  | Realizacja zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji…. na lata 2023-2029 przewidziana na lata 2025-2026, uzależniona od pozyskania środków unijnych. Wykonano prace projektowe. |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Modernizacja i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody „Krzywe Błota”, w tym budowa turbiny wodnej prądotwórczej w ramach planowanego do realizacji projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap” , realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Brak pozyskania środków unijnych  | Realizacja zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji…. na lata 2023-2029 nie planuje się budowy turbiny wodnej prądotwórczej. |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(1) | Dostawa systemu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Brak pozyskania środków unijnych  | Realizacja zadania została zakończona w 2020 roku.   |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(1) | Zakup i dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” (projekt jest realizowany z dofinansowaniem unijnym w okresie 2017 - 2022 r.) | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Brak pozyskania środków unijnych  | Realizacja zadania została zakończona w 2021 roku.   |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(0) | Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek IV etap”, realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania dotacji unijnej | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Brak pozyskania środków unijnych  | Realizacja zgodnie z obecnie obowiązującym Wieloletnim planem modernizacji…. na lata 2023-2029 przewidziana w 2027 roku, uzależniona od pozyskania środków unijnych. |
| Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1(1) | Modernizacja Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody na Zawiślu, w tym:-Modernizacja rurociągów wody surowej i uzdatnionej, -Rozbudowa studni głębinowych, -Modernizacja napowietrzania wody surowej, -Modernizacja filtrów - montaż nowych filtrów ciśnieniowych (pełna automatyzacja),-Modernizacja pomp płuczących wraz ze zbiornikiem wody płuczącej, -Rozbudowa osadników popłuczyn,-Modernizacja komory wraz z przepustnicą wody uzdatnionej do sieci miejskiej, -Modernizacja chlorowni, -System AKPiA, -Monitoring sieci wodociągowej.-Modernizacja obiektów technologicznych i socjalnych na SUW „Zawiśle”. | Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku | - Przedłużający się termin realizacji inwestycji | Zadanie zakończono w 2023 roku |
| Liczba zinwentaryzowanych zbiorników [szt.] | 1 463 | (1036) | Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych | Urząd Miasta Włocławek | - Brak prowadzenia inwentaryzacji | Dalsza kontynuacja |
| 6 | **Zasoby geologiczne** | Racjonalne wykorzystanie zasobów geologicznych  | Odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego | **Efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż oraz ochrona zasobów złóż nieeksploatowanych** | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi | Urząd Miasta Włocławek | - Przedłużająca się procedura wprowadzania zmian do przepisów prawa miejscowego | Dalsza kontynuacja |
| 7 | **Gleby** | Racjonalne wykorzystanie zasobów glebowych | Powierzchnia gleb zdegradowanych [ha] | **Rekultywacja i ochrona gleb na terenie miasta** | Przywracanie zerodowanych gleb do stanu właściwego | Urząd Miasta Włocławek,Właściciele gruntu | - Niewłaściwe użytkowanie ze strony właścicieli gruntów | Dalsza kontynuacja |
| 8 | **Gospodarka odpadami i zapobieganie****powstawaniu odpadów** | Racjonalne gospodarowanie odpadami | Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła - wyrażone w % | 30,68 | 50,00 (34,16) | Prawidłowe prowadzenie gospodarki odpadami | Zwiększenie poziomu recyklingu - przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz innych niż niebezpieczne | Mieszkańcy | - Brak możliwości technicznych do realizacji zadaniaiI brak osiągnięcia wymaganych wskaźników poziomów recyklingu odpadów komunalnych do składowania | Dalsze uświadamianie mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz prawidłowej segregacji odpadów dla osiągnięcia wymaganych wskaźników poziomów recyklingu odpadów komunalnych- Brak osiągnięcia wymaganych wskaźników poziomów recyklingu odpadów komunalnych |
| ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania % | 14,72 | 3,65 | Uszczelnianie gminnego systemugospodarowania odpadami komunalnymi – weryfikacja mieszkańców uchylających się od obowiązku złożenia deklaracji i wnoszenia opłat oraz w zakresie prowadzenia prawidłowej segregacji odpadów komunalnych ,,u źródła” | Urząd Miasta Włocławek | - Brak możliwości technicznych do realizacji zadania - Brak możliwości ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania | Dalsza kontynuacja weryfikacja mieszkańców uchylających się od złożenia deklaracji jest procesem ciągłym, a do osób uchylających się, zostały wysłane dwukrotne wezwania, a w stosunku do uchylających się prowadzone będą postepowania zmierzające do wydania decyzji administracyjnych, na bieżąco prowadzona jest kontrola posesji przez Straż Miejską |
| Liczba nowych PSZOK | 0 | 1(0) | Budowa nowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  | Urząd Miasta Włocławek | - Brak środków na realizacje inwestycji  | Dalsza kontynuacja |
| Liczba dzikich wysypisk śmieci | 0 | 0(1) | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów | Urząd Miasta Włocławek | - Brak realizacji inwestycji | Dalsza kontynuacja |
| Masa wyrobów azbestowych [kg] | 6.948 558  | 0 (6 344 283) | Realizacja Programu Usuwania Azbestu | Całkowite usunięcie wyrobów azbestowych z terenu miasta  | Urząd Miasta Włocławek, mieszkańcy, inne jednostki | - Nieotrzymanie dofinansowania ze środków zewnętrznych- Małe zainteresowanie mieszkańców | Dalsza kontynuacja |
| 9 | **Zasoby przyrodnicze** | Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności georóżnorodności oraz ochrona przyrody | Udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni ogółem[%] | 0,8 | >0,8 (16,3 wg RDOŚ) | Ochrona zieleni, zasobów leśnych oraz obszarów o szczególnych walorach przyrodniczych | Bieżąca pielęgnacja zasobów przyrodniczych wraz z ochroną obszarów i obiektów prawnie chronionych | Urząd Miasta Włocławek, RDOŚ | - Dewastacja ze strony mieszkańców i turystów- brak zgody posiadaczy nieruchomości | Dalsza kontynuacja |
| Powierzchnia terenów zielonych [ha] | 231,85 | >231,85 (232,13) | Utrzymanie systemu zieleni miejskiej, w tym: bieżące utrzymanie parków, skwerów, bulwarów i lasów komunalnych | Urząd Miasta Włocławek |  | Dalsza kontynuacja |
| - | - | - | Działania administracyjne polegające na uwzględnianiu przy lokalizacji przedsięwzięć wymogów ochrony środowiska | Urząd Miasta Włocławek,RDOŚ | -  | Dalsza kontynuacja |
| Powierzchnia gruntów leśnych [ha] | 2 063,58 | >2 063,58(1109,76) | Ochrona zasobów leśnych oraz prowadzenie stałego monitoringu w celu zapobiegania zagrożeniom | Zarządcy lasów, w tym lasów stanowiących własność Skarbu Państwa | - Dewastacja ze strony mieszkańców,- szkodniki,  - niekorzystne warunki atmosferyczne (wichury)- pożary | Dalsza kontynuacja |
| Odpowiednie zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego | Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących ochrony zadrzewień poprzez wymóg inwentaryzacji zieleni oraz przyjmowania w miarę możliwości zasady omijania istniejących drzew, przy projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowy systemu komunikacyjnego | Urząd Miasta Włocławek | - Przedłużająca się procedura wprowadzania zmian do przepisów prawa miejscowego | Dalsza kontynuacja |
| 10 | **Zagrożenia poważnymi awariami** | Minimalizacja potencjalnych negatywnych skutków awarii | Liczba przeprowadzonych szkoleń | 0 | 2(2) | Zapobieganie skutkom poważnych awarii i zagrożeniom naturalnym | Szkolenia z zakresu ratowniczo-gaśniczego | OSP, PSP, inne jednostki | - brak zainteresowania społeczeństwa | Zrealizowano i dalsza kontynuacja |
| Liczba przeprowadzonych aktualizacji tras | 0 | 1(0) | Stałe uaktualnianie i optymalizacja tras przewozu materiałówniebezpiecznych. | UrządMarszałkowski,Urząd Miasta Włocławek,WIOŚ,Przedsiębiorcy,Zarządcy dróg | - Brak działań w tym zakresie | Brak danych |
| 11 | **Edukacja ekologiczna** | Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta, kształtowanie postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska | Liczba przeprowadzonych szkoleń3 rodzaje szkoleń dla 4500 uczestników | Zwiększanie świadomości ekologicznej | Działania edukacyjne w szkołach na terenie miasta | Urząd Miasta Włocławek | - Brak działań w tym zakresie | Dalsza kontynuacja |
|  | Liczba przeprowadzonych akcji 8 konkursów | Organizacja konkursów, konferencji, warsztatów | Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej  | - Brak działań w tym zakresie | Dalsza kontynuacja |
|  | Liczba zrealizowanych inwestycji  | 0 | 1 (1) | Budowa Miejskiej pasieki w celach edukacyjnych  | Urząd Miasta Włocławek | - Brak działań w tym zakresie | Zrealizowano |

1. **Kierunek interwencji dotyczy także zagrożenia przed hałasem.** [↑](#footnote-ref-1)